## 青岛市市政公用工程质量安全监督站关于加强市政公用及轨道交通工程冬期施工质量安全管理的通知

2022-10-18

各区（市）市政公用工程行政主管部门、各有关单位：

随着我市近期气温不断降低，市政公用及轨道交通工程即将进入冬期施工，为进一步加强冬期施工质量安全管理，确保落实各项管控措施，消除冬期施工质量安全隐患，现将有关要求通知如下：

一、提前做好准备工作

提高政治站位，高度重视冬期施工工作，加强组织领导，提前部署冬期施工质量安全管理工作。根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T104-2011）要求，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时即进入冬期施工环节，各参建单位应提前研究制定预防措施，做好冬期施工准备工作。

（一）认真编制施工方案

有冬期施工计划的项目，建设单位应组织进行设计方案优化，确保材料、工艺符合冬期施工要求，施工单位应根据《建筑工程冬期施工规程》《混凝土结构工程施工质量验收规范》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城市桥梁工程施工与质量验收规范》等要求，提前制定冬期施工方案，经论证审批后实施。

（二）做好培训交底

各参建单位相关人员要认真学习冬期施工规范、方案，进行冬期施工前质量安全培训交底，交底要求交至一线管理人员和工人，强化措施落实，层层压实质量安全责任，杜绝培训交底不到位、不到底造成人为质量安全隐患。

（三）做好物资储备

各参建单位要高度重视，认真排查冬期施工质量安全管理中的薄弱环节，施工单位应根据冬期施工特点向材料供应单位进行交底，明确材料各项指标要求，切实保证冬期施工人力、物力、财力上的投入。

二、加强施工过程管控

（一）质量方面

各有关单位应针对不同区域、不同工程各自特点，根据市政公用及轨道交通工程现行施工质量规范及冬期施工方案的要求，严格落实质量责任，彻底消除冬季施工质量隐患。

1.加强冬期施工质量控制管理

冬期施工工程应加强各工序、环节施工材料进场验收、复试并做好施工工艺管控，不符合质量要求的材料坚决不允许使用，不符合方案要求的施工工艺组织坚决予以纠正；特别要对重点工序实行全过程质量管控，安排专人做好气温观测及材料、环境温度检测工作，根据天气变化和施工进展情况及时采取有效措施，消除质量隐患。

2.严格冬期施工质量验收

要严格按程序进行各工序质量验收，上一道工序未经验收通过不能进入下道工序施工，确保冬期施工工程质量达到规范要求。

（二）安全方面

各参建单位应将“防坍塌、防冻、防滑、防火、防中毒”作为冬期施工现场安全管理的重中之重，加强对深基坑、高空作业、起重吊装、高空作业、消防安全、扬尘防治管理，及时排查消除各类安全隐患。

1.加强深基坑施工安全管理

加强基坑临边防护和警示标志设置；严格按照经审查或评审合格的方案实施基坑支护；做好深基坑监测和巡查工作，及时发现并排除隐患，确保基坑及周边安全。

2.加强高空作业安全管理

严格按要求实施高空作业防护措施，配备并正确使用高空作业安全防护装置，做好高空作业安全技术交底，遇到雨雪和大风天气，要停止作业，及时清理现场积水、积雪。

3.加强起重吊装安全管理

做好大型起重吊装设备的检查，要确保各种安全保护装置有效可靠，在恶劣天气到来前停止设备作业，并对吊装设备、待吊装材料、构配件做好安全加固，确保安全。

4.加强消防安全管理

加强施工现场临时用电与消防安全教育培训，重点做好生活区、作业区、易燃易爆物品存放区、仓库及配电设施等重点部位的消防安全管理，合理有效配置消防器材。

三、强化应急值守

进一步细化和完善应急管理工作，各参建单位应完善应急预案，加强恶劣天气值班值守及领导带班制度，确保应急队伍、设备和物资齐备，适时组织应急演练，坚决防范化解风险隐患，确保我市市政公用工程质量安全形势稳定。

四、加强监督检查

各区（市）市政公用工程行政主管部门应针对冬期施工的质量安全生产关键环节，加强冬期施工监督检查，层层压实监管责任。督促各有关单位切实落实质量安全责任，严格执行冬期施工有关规范、标准，确保制订的各项措施落实到位。同时，对检查发现的违法违规行为，要严格按照法律法规要求进行处理。

青岛市市政公用工程质量安全监督站

2022年10月18日