## 关于做好2023年元旦春节期间在建房屋建筑工程施工安全管理工作的通知

2022-12-29

各区、市建筑施工安全监督机构，青岛西海岸新区建筑工程管理服务中心，各有关单位：

2023年元旦、春节（以下简称“两节”）将至，为认真贯彻落实《山东省住房和城乡建设厅安全生产委员会办公室关于切实做好当前住建系统安全生产工作的紧急通知》《青岛市安全生产委员会办公室关于加强停产及复工企业安全管理服务工作的通知》《青岛市住房和城乡建设局安全生产委员会办公室关于切实做好岁末年初住建领域安全生产工作的紧急通知》等文件精神，切实做好“两节”期间安全生产管理工作，预防安全事故的发生，现就做好“两节”期间在建房屋建筑工程施工安全管理工作通知如下：

一、提高思想认识，加强组织领导

各部门、各单位、各在建项目要严格贯彻落实国家、省、市对岁末年初安全防范工作有关部署，充分认识现阶段冬季施工受低温、雨雪等恶劣天气的影响，以及年终岁末赶工期、抢进度、人心浮动等不利因素，深入分析研判事故发生规律，摸清找准事故隐患点、工作薄弱点，立足超前防范，严密工作措施，严格落实安全生产责任制和各项安全措施，认真组织实施，确保元旦、春节期间建筑施工安全。

二、突出工作重点，强化施工现场隐患排查治理

“两节”期间，各建筑施工安全监督机构要结合冬季施工特点、企业自查和疫情实际情况，采取“四不两直”、线上检查等方式开展建筑安全生产执法检查抽查工作。重点检查各方责任主体安全生产管理机制运行情况、应急安全管理体系执行情况、消防安全管理工作落实情况、危大工程管控情况，全面掌握辖区内各施工现场安全生产动态，特别对重点工程进行重点监控，责任落实到人，措施落实到位。检查中发现冬季安全防控措施落实不到位、安全隐患排查整改工作不达标的，依法对有关责任单位和责任人进行严肃处理。

各建设、施工、监理单位要扎实有效开展安全生产自查自纠工作，结合目前开展的全市岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作，进一步加强起重机械设备、深基坑、脚手架、模板支撑体系、临边防护、高处坠落等重点部位和环节的监督检查，认真做好防火、防雪、防滑、防中毒、防触电以及易燃易爆物品的储存、使用工作，按照上级有关要求落实疫情防控措施和晨会制度，确保隐患排查到位、整改落实到位。

三、规范停工管理，落实停工期间安全防范措施

“两节”前后停工放假的项目，项目建设、施工、监理等单位须对施工现场进行全面的安全生产自查自纠，并将自查自纠报告、中止施工报告、中止施工安全监督申请（加盖三方公章）于停工前3日报送项目所在地建筑施工安全监督机构。中止施工报告中要明确停工和拟复工时间以及停工期间安全保障措施、施工现场值班人员姓名及联系电话。

各级建筑施工安全监督机构要掌握本辖区建筑工地停复工情况，提前谋划节后复工复产工作，同时对上报停工的项目进行抽查，重点检查值班带班制度、每日安全巡查制度、应急管理等工作落实情况，督促各单位全面做好项目停工后的安全管理工作。对于中止监督期间擅自施工将按有关规定予以严肃处理。

四、建立值班制度，加强应急管理

两节”期间，各在建项目要密切关注天气预警信息，在有关部门发出天气预警信息时，认真做好各项防御工作。各部门、各单位、各在建项目要严格实行安全生产值班制度、报告制度，各项目要将假期值班表张贴在项目部会议室显著位置，值班人员严格遵守应急值班纪律，保持通讯畅通，遇紧急情况要及时启动应急预案，并按规定及时上报。

青岛市建筑施工安全监督站

2022年12月28日